Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка Администрации Муромцевского муниципального района Омской области по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в рамках государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»

1. Основания для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.18 плана работы Контрольно-счетной палаты Омской области (далее – КСП Омской области) на 2017 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Омской области от 19.09.2017 № 139.

2. Объект контрольного мероприятия: Администрация Муромцевского муниципального района Омской области.

3. Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 25 сентября по 6 октября 2017 года.

5. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

Проведена проверка средств, направленных в 2016 году на реконструкцию подъезда к деревне Кокшенево в Муромцевском районе (далее - Объект). Длина реконструируемого участка 1 км, ширина проезжей части - 6 м.

Согласно проектной документации трасса проложена по существующей дороге и примыкает в начале к автомобильной дороге Муромцево - Лисино с асфальтобетонным покрытием.

В соответствии с порядком проведения проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, 03.07.2014 получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости Объекта, выданное Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы»

Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ определена проектно-сметным методом и составила 13 867,8 тыс. рублей. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в виде сводного сметного расчета, выполненного на основании локальных смет.

По результатам аукциона Администрацией заключен муниципальный контракт от 26.09.2016 № 8  с государственным предприятием Омской области «Горьковское ДРСУ» на сумму 13 590,5 тыс. рублей. Снижение начальной (максимальной) цены составило 277,3 тыс. рублей или 2,0 процента.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса контракт заключен в пределах доведенных бюджетных ассигнований и ЛБО.

Согласно пункту 9.5 контракта ГП «Горьковское ДРСУ» переданы, а Администрацией приняты и подписаны без замечаний акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3, счета-фактуры на общую сумму 13 590,5 тыс. рублей.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет на:

- земляное полотно – 8 лет;

- основание дорожной одежды – 6 лет;

- нижний слой покрытия – 5 лет;

- верхний слой покрытия – 4 года;

- водопропускные трубы – 6 лет.

Оплата по контракту в 2016 году произведена в полном объеме. Доля софинансирования расходов за счет средств местного бюджета соблюдена и составила 5,0 %.

К проверке представлена исполнительная документация по реконструкции Объекта в состав которой входит общий журнал работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты освидетельствования скрытых работ, акты отбора образцов (проб) материалов, документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий, которая выполнена в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Документальной проверкой порядка формирования начальной (максимальной) цены контракта, объемов выполненных работ и сметных расценок, включенных в акты, нарушений не установлено.

В ходе контрольного мероприятия 26.09.2017 произведен контрольный обмер и визуальный осмотр выполненных работ с выездом на Объект. В результате контрольного обмера установлено, что площадь асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги составила 6700 кв.м., что соответствует проектной документации. На Объекте установлено 89 сигнальных дорожных столбиков, 15 дорожных знаков, выполнена укладка водоотливной трубы диаметром 630 мм длиною 14,5 м. Дефектов асфальтобетонного покрытия на момент проведения осмотра не установлено.

6. По результатам контрольного мероприятия:

- копия отчета направлена в комитет Законодательного Собрания Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

7. Принятые решения и меры по устранению выявленных нарушений:

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен комитетом Законодательного Собрания Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и экологии от 23.11.2017 и принят к сведению.

Аудитор Клюстер В.В.