Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.19. плана работы Контрольно-счетной палаты Омской области (далее – КСП Омской области) на 2017 год, распоряжение председателя КСП Омской области от 06.06.2017 № 103.

2. Объект контрольного мероприятия: Администрация Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация).

3. Проверяемый период: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 7.06.2017 по 14.07.2017.

5. Нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:

1. Согласно протоколам испытания кернов, входящим в состав исполнительной документации, керны готового асфальтобетонного покрытия в местах отбора проб (ПК 1+20 (право), ПК 12+00 (право)) по полученным физико-механическим показателям (водонасыщение) не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные. Технические условия» предъявляемым к асфальтобетону из плотной асфальтобетонной смеси типа Б марки II. Кроме этого, не достигнут требуемый коэффициент уплотнения асфальтобетона (требования СП 78.13330.2012 – 0,99, фактически 0,95 и 0,98). Таким образом, в нарушение условий контракта Подрядчиком выполнены, а Администрацией приняты работы с использованием материалов не соответствующих требованиям ГОСТ 9128-2013 (асфальтобетонная смесь типа Б марки II).

2. Согласно общему журналу работ устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см выполнялось с 30.10.2016 по 10.11.2016. Средняя температура окружающего воздуха на территории п. Ключи с 30.10.2016 по 10.11.2016 составляла минус 5°C, осадки в виде снега с 04.11.2016 по 07.11.2016 (данные интернет-сайта www.gismeteo.ru). Применения специальных добавок не подтверждено. Таким образом, работы по ремонту автомобильной дороги выполнены без учета требований к технологии выполнения работ.

3. В ходе контрольного мероприятия произведен контрольный обмер выполненных работ, в результате которых установлено, что Подрядчиком выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на общей площади 10779,42 кв. метров, что соответствует условиям контракта. При этом, необходимо отметить, что в рамках указанного контракта проведен ремонт разворотной площадки и стоянки для транспорта, расположенной у здания по адресу: пос. Ключи, ул. Березовая, д. 1, общей площадью 1423,62 кв. метра, которые согласно техническому паспорту на внутрипоселковую дорогу пос. Ключи, ул. Березовая от 10.05.2007 не являются участком автомобильной дороги по ул. Березовая. Сумма оплаченных Администрацией работ по ремонту разворотной площадки и стоянки составила 1 838,7 тыс. рублей.

Таким образом, Администрацией не обеспечено целевое использование средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог в пос. Ключи.

6. По результатам контрольного мероприятия:

– объекту контроля направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений;

– уведомление о применении бюджетных мер принуждения в Министерство финансов Омской области;

– копия акта направлена в прокуратуру Омской области;

– в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области направлено информационное письмо.

7. Принятые решения и меры по устранению выявленных нарушений:

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на  комитете Законодательного Собрания Омской области по собственности.

По материалам контрольного мероприятия ведется судебное производство.

Аудитор Клюстер В.В.